**Информация об инвестиционной программе ООО "Лемэк" за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу* | *Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области* |
| *Дата утверждения инвестиционной программы* | *2016 год* |
| *Цель инвестиционной программы* | *ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО "Лемэк" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И КОТЕЛЬНОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, В ПОСЕЛКЕ НОВОСЕЛЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2022 ГГ.* |
| *Информация о внесении изменений в инвестиционную программу* | *-* |
| Сроки реализации инвестиционной программы | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс. рублей | Информация об использовании инвестиционных средств, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. рублей | Целевые показатели |
| Мероприятия | в том числе | Всего за 2016 год | в том числе по кварталам: |
| по годам | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| начало | окончание | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  | план на весь период реализации | факт на отчетную дату |
| 2016 | 2022 | Реконструкция и перевод собственной паровой котельной ООО «Лемэк» с парового на водогрейный режим (теплоноситель «пар» заменяется теплоносителем «горячая вода»), установка в котельной оборудования для осуществления теплоснабжения потребителей с теплоносителем горячая вода, замена системы автоматики, химводоподготовки | 67 031,15 | 8 766,26 | 9 841,69 | 90 272,69 | 26 947,00 | 0 | 0 | 63 325,69 | **ИТОГО** | увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | Гкал/ч | 16,34 | 16,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль (без учета налога на прибыль) |
| 5 584,13 | 8 766,26 | 9 841,69 | 24 192,08 | 2 244,86 | 0 | 0 | 21 947,22 | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Санкт-Петербурга |
| 61 447,02 | 0 | 0 | 66 080,61 | 24 702,14 | 0 | 0 | 41 378,47 | кредиты |
| Реконструкция тепловых сетей пос. Новоселье | 79 803,14 | 13 597,92 | 15 266,10 | 46941,46 | 5 899,25 | 0 | 0 | 54 112,19 | **ИТОГО** | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | км | 4,32 | 5,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль (без учета налога на прибыль) |
| 8 661,91 | 13 597,92 | 15 266,10 | 37 525,92 | 5 899,25 | 0 | 0 | 31 626,67 | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные источники |
| 34 544,50 | 0 | 0 | 9 415,54 | 0 | 0 | 0 | 9 415,54 | кредиты |
| Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | 36 596,73 | 0 | 0 | 36 596,73 | 0 | 0 | 0 | 36 596,73 | кредиты | - | - | - | - |

Генеральный директор ООО «Лемэк» С. Н. Геер